UMOWA- WZÓR

Umowa zawarta w dniu.................... r. w Kleszczowie pomiędzy

Zakładem Komunalnym „Kleszczów” Sp. z o.o., z siedzibą w Kleszczowie, ul. Główna 41, 97-410 Kleszczów, zrejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000074575, NIP: 769-19-43-770, REGON:592130741,

reprezentowaną przez:

zwaną dalej Zamawiającym,

………………………..	-	……………………………………..

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

………………………..	-	……………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą , o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, jakim są roboty budowlane związane z bieżącym utrzymaniem budynku oczyszczalni ścieków bytowo gospodarczych zlokalizowanej w m. Łękińsko gm. Kleszczów pn. Wymiana pokrycia dachowego oczyszczalni ścieków w Łękińsku znak ZK/7/2019.

- Oczyszczalnia ścieków bytowo-gospodarczych w m. Łękińsko gm. Kleszczów zlokalizowana jest na dz. nr ewid 633, 634, 597/2, 579/1  obręb Łękińsko gmina Kleszczów pow. bełchatowski.

- Wymiary budynku 26,20m x 16,40m wys. 6,50m dach dwuspadowy symetryczny spadek połaci dachowych 12%

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Organizacja placu budowy tj. zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.

- Demontaż istniejącego zużytego orynnowania i pokrycia połaci dachu – blacha trapezowa TR-50/260 gr. 1mm. pow. 430 m2

- Zakup i montaż pokrycia połaci dachu blachą trapezową ocynkowaną TR-50/260 gr. 0,75mm pow. 430 m2  rozstaw podpór,  płatwie z kształtownika IPE 140 w rozstawie 2,6 m.

- Zakup i montaż obróbek blacharskich – obróbka kalenicy i orynnowania – rynny i rury spadowe.

- Wywiezienie zdemontowanego złomu do skupu (pozyskane środki należy wpłacić na konto Zamawiającego)

- Zabezpieczenie otworów okiennych poliwęglanem ok. 30 m2.

- Uporządkowanie terenu robót

- Roboty budowlane odbywać się będą w czynnym obiekcie oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych. Należy zachować szczególną czujność podczas prowadzonych prac, odpowiednio zabezpieczyć miejsca niebezpieczne, zwracać szczególną uwagę na czystość w trakcie prac i po ich zakończeniu.

- Wykonawca w wycenie uwzględnił wszystkie niezbędne materiały sprzęt i akcesoria do prawidłowego wykonania zamówienia w tym zakup nowej blachy trapezowej ocynkowanej TR-50/260 gr. 0,75mm, rynny i rury spadowe.

- Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP oraz zarządzeń i instrukcji bezpieczeństwa i organizacji robót przy pracach realizowanych na terenie Zamawiającego.

§ 2

Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 do dnia 29.11.2019 r.

§ 3

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy

- Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

- Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego

- Zabezpieczenie terenu robót;

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z z 2019 r. poz. 1186, 1309 z późn. zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

- Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami;

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę.

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………. zł/brutto (słownie: ………………), w tym cena: ………….. zł/netto + …. % podatku VAT w wysokości …………….. zł, co jest zgodne z ofertą Wykonawcy

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych zapytaniem ofertowym, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Wynagrodzenie ryczałtowe nie ulegnie zmianie przez okres obowiązywania umowy.

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi po zakończeniu robót, na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru robót przez obie Strony.

- Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

§ 5

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w § 2 niniejszej umowy),

  - Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

§ 6

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od dnia końcowego bezusterkowego odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie do 5 dni licząc od daty pisemnego (listem, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) powiadomienia przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 5 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 7

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy winny być dokonywane pod rygorem nieważności, w formie pisemnego aneksu stanowiącego integralną część umowy.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z z 2019 r. poz. 1186, 1309 z późn. zm.) i inne przepisy szczególne właściwe do przedmiotu umowy.

- Wszelkie spory, które mogą powstać podczas wykonywania niniejszej umowy, strony będą rozwiązywać polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe, to rozstrzygać je będzie sąd pierwszej instancji właściwy miejscowo wg siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA 					ZAMAWIAJĄCY