UMOWA- WZÓR

Umowa zawarta w dniu.................... r. w Kleszczowie pomiędzy

………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

………………………..	-	……………………………………..

zwaną dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

………………………..	-	……………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą , o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, jakim są roboty budowlane pn. Rozbiórka budynku mieszkalnego  zlokalizowanej w m. Żłobnica 29 gm. Kleszczów znak ZK/5/2020.

- Przedmiotem umowy jest rozebranie budynku jednokondygnacyjnego bez podpiwniczenia.  Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej  ściany z cegły pełnej na zaprawie wapiennej, strop w części żelbetowy monolityczny płyta gr 10 cm, raz polepa, fundamenty z kamienia  głębokość ok 80cm.

- Planowana rozbiórka zlokalizowana jest na dz. nr ewid 283/1, 284/6  obręb Żłobnica  gmina Kleszczów pow. bełchatowski.

- Budynek o wymiarach 10,01m x 13,30m wys. 6,50m pow. Zabudowy – 142 m2

- Zakres umowy obejmuje: rozebranie ścian budynku i pozostałości stropu, wywóz gruzu i jego utylizacja, wyrównanie terenu,

- Zakres prac obejmuje:

- rozebranie murów z cegły na zaprawie wapiennej (150,12 m2),

- rozebranie kominów z cegły (9,34m3),

- rozebranie elementów stropu (118 m2),

- rozebranie fundamentów (44,48m3)

- zasypanie wykopów po fundamentach i wyrównanie terenu.

- Roboty budowlane odbywać się będą w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku mieszkalnego. Należy zachować szczególną czujność podczas prowadzonych prac, odpowiednio zabezpieczyć miejsca niebezpieczne, zwracać szczególną uwagę na czystość w trakcie prac i po ich zakończeniu.

- Umowa obejmuje koszty wszystkich niezbędnych materiałów, sprzętu i akcesoriów do prawidłowego wykonania zamówienia.

§ 2

Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 do dnia 30.07.2020 r.

§ 3

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie max 2 dni od dnia podpisania umowy

- Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

- Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego

- Zabezpieczenie terenu robót;

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami;

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę.

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………. zł/brutto (słownie: ………………), w tym cena: ………….. zł/netto + …. % podatku VAT w wysokości …………….. zł, co jest zgodne z ofertą Wykonawcy

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych zapytaniem ofertowym, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Wynagrodzenie ryczałtowe nie ulegnie zmianie przez okres obowiązywania umowy.

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi po zakończeniu robót, na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru robót przez obie Strony.

- Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

§ 5

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w § 2 niniejszej umowy),

  - Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

§ 6

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy winny być dokonywane pod rygorem nieważności, w formie pisemnego aneksu stanowiącego integralną część umowy.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z z 2019 r. poz. 1186, 1309 z późn. zm.) i inne przepisy szczególne właściwe do przedmiotu umowy.

- Wszelkie spory, które mogą powstać podczas wykonywania niniejszej umowy, strony będą rozwiązywać polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe, to rozstrzygać je będzie sąd pierwszej instancji właściwy miejscowo wg siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA 					ZAMAWIAJĄCY